| شماره | اهداف اصلی | فعالیت‌های عمده | شاخص | مقدار و یا فیصدی فعالیت طی سال | منابع مورد نیاز | مسئول اجراء | ادارت همکار | تاریخ آغاز فعالیت | تاریخ ختم فعالیت | تاریخ تحویل دهی | مقدار یا فیصدی فعالیت های پلان شده طی ربع |  |  |  | بودجه مورد نیاز |  |  | دلایل ضرورت بودجه | نتایج متوقعه | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ربع اول | ربع دوم | ربع سوم | ربع چهارم |  | عادی | انکشافی |  |  |  |
| 1 | توسعه و بکار گیری فناوری های نوین و تطبیق تکنالوژی | ارتقاء و به‌روزرسانی نسخه‌های سیستم‌های موجود , آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای پیاده‌سازی هوش مصنوعی در سیستم‌های داخلی و مهاجرت و آماده‌سازی سیستم‌ها برای محیط کلود (ابر) | فیصدی پیشرفت تنظیم دوسیه ها | ۱۰۰٪ | منابع بشری | امریت توسعه نرم افزار |  | 01/01/1405 | 29/12/1405 | 29/12/1405 | 100٪ |  |  |  |  | 0 |  |  | ارتقای نسخه های سیستم جهت تنظیم امور امنیتی و ایجاد سهولیت های بیشتر در تطبیق هوش مصنوی |  |
| 2 |  | انکشاف سیستم محصلان و اماده سازی ان به شکل کریدت | تعداد برنامه های نظارت شده | ۱۰۰٪ | بشری | امریت توسعه نرم افزار | معاونیت امور محصلان | 01/09/1405 | 01/11/1405 | 01/12/1405 | 30% | 30% | 20% | 20% |  | 0 |  |  | ارتقای کیفیت و تبطق سیستم کردیدت در سیستم داخلی پوهنتون |  |
| 3 |  | ایجاد برنامه موبایل پوهنتون رنا | فیصدی پیشرفت تطبیق معیارها | ۱۰۰٪ | مالی و بشری | امریت توسعه نرم افزار | بخش های اداری و علمی | 01/01/1405 | 29/12/1405 | 29/12/1405 | 30% | 30% | 20% | 20% |  | 0 | معاش ماهانه | استخدام کارمند جدید و خریداری اکونت های موبایل | ایجاد سهولت بیشتر دسترسی اسان به اطلاعات و از تطبیق تکنالوژی در سطح پوهنتون و جامعه |  |
| 4 |  | بروز رسانی پورتال محصلین و استفاده از تکنالوژی نوین | تعداد پلان های ترتیب شده | ۱۰۰٪ | بشری | امریت توسعه نرم افزار | بخش های اداری و علمی | 01/12/1405 | 29/12/1405 | 29/12/1405 |  |  | 50% | 50% |  | 0 |  |  | بلند بردن سطح کاربری و تطبیق تکنالوژی نوین در سطح افعانستان و دسترسی اسان محصلین به اطلاعات مربوطه خویش |  |
| 5 |  | تنظیم پکیچ های معلوماتی و نوح استفاده از سیستم های پوهنتون در بخش های علمی و اداری | فیصدی پیشرفت حفظ اعتبار داخلی | 100٪ | مالی و بشری | امریت توسعه نرم افزار |  | 01/01/1405 | 29/12/1405 | 29/12/1405 |  | 40% | 30٪ | 30% |  | 0 |  |  | اگاهی و ارایه معلومات از نوح استفاده سیستم ها , در نظر گرفتن دستورات امینی سیستم |  |

پلان عملیاتی سال 1405 (                                        ) ، در جلسه مورخ                                (              ) طرح، تایید و درج پروتکل شماره(           ) گردید.

با احترام

مسئول

پلان عملیاتی سال 1405 (                                        ) ، در جلسه مورخ                                کمیته اصلی پلان و پالیسی طرح، تایید و درج پروتکل شماره(           ) گردید.

با احترام

مسئول

پلان عملیاتی سال 1405 (                                          )، در جلسه مورخ                         شورای علمی  پوهنتون طرح، تصویب   و درج پروتکل شماره(         ) گردید.                                                                                                                                                                                                          با احترام

رییس شورای علمی